Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Буденновского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 17 февраля 2023 | № 16 |
| --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Буденновское  сельское поселение» на 2018- 2022 годы» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 09.10.2018 № 94 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буденновского сельского поселения»,

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Буденновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Буденновского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                             Д.А. Ефремов

Распоряжение вносит:

специалист по мун.хозяйству Сураева А.В.

Приложение

к постановлению

Администрации

Буденновского сельского поселения

от 17.02.2023 № 16

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Буденновское сельское поселение» на 2018- 2022 годы» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для увеличения количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения Буденновского сельского поселения, а также создания комфортных условий проживания на территории Буденновского сельского поселения проходит реализация муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Буденновское сельское поселение» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Буденновского сельского поселения от 30.11.2017 № 109 (действующая редакция от 28.12.2022 № 157), (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году проведен комплекс мероприятий, для подготовки общественной территории:

благоустройство площадки для массовых мероприятий на территории парка, расположенного по адресу: Ростовская область, Сальский район, п. Конезавод имени Буденного, ул. Ленина,15г.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению контрольных событий муниципальной программы в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Буденновского сельского поселения» предусмотрена реализация  1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования» выполнено.

В ходе выполнения мероприятия был выполнен дизайнерский проект паркой зоны, расположенного по адресу: Ростовская область, Сальский район, п. Конезавод имени Буденного, ул. Ленина,15г выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольного события муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная  программа реализована в 2022 году за счет средств местного бюджета.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Решением Собрания депутатов Буденновского сельского поселения от 30.09.2022 года № 65 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буденновского сельского поселения от 27.12.2021 № 32 «О бюджете Буденновского сельского поселения Сальского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» были запланированы на реализацию муниципальной программы на 2022 год денежные средства в сумме 3142,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

местный бюджет – 3142,0 тыс. рублей

В результате конкурсных процедур образовалась экономия средств в размере 471,5 тыс. рублей в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

местный бюджет – 471,5 тыс. рублей

Решением Собрания депутатов Буденновского сельского поселения от  27.12.2022 года № 79 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буденновского сельского поселения от 27.12.2021 № 32 «О бюджете Буденновского сельского поселения Сальского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» были скорректированы плановые назначения.

Исполнение расходов по муниципальной  программе составило                      2 670,5  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет –0,0 тыс. рублей.

местный бюджет – 2670,5  тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной  
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым:

показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» – 10,6 %;

показатель 1.3. «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» – 1;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 – 100 %;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 100 %, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 100 %, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного бюджетов, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  муниципальной программы составляет 100 %.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов 100 %.

6.3.3. Эффективность использования средств бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной	 программы:

2670,5/ 2670,5 тыс. рублей = 100,0 %, из них:

местный бюджет – 100,0 % или 2670,5 тыс. рублей.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Буденновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности, сложившимся в результате выполненных работ.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм  и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Буденновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | Администрация Буденновского сельского поселения | 31.12.2022 | 19.09.2022 | 30.11.2022 | Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования |  |
|  | 1.1.1Благоустройство территории парковой зоны, расположенного по адресу: Ростовская область, Сальский район, п. Конезавод имени Буденного, улица Ленина, 15-г | Администрация Буденновского сельского поселения | 31.12.2022 | 19.09.2022 | 30.11.2022 | Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования |  |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы 1.1. Завершение работ по изготовлению дизайн проекта по благоустройству парковой зоны | Администрация Буденновского сельского поселения | 31.12.2022 | 19.09.2022 | 30.11.2022 | Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования |  |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Буденновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Буденновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» | всего | 2670,5 |  | 2670,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2670,5 |  | 2670,5 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Буденновского сельского поселения» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования» | всего | 2670,5 |  | 2670,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2670,5 |  | 2670,5 |
| 1.1.1. Благоустройство территории парковой зоны расположенного по адресу: Ростовская область, Сальский район, п. Конезавод имени Буденного, улица Ленина, 15-г | всего | 2670,5 |  | 2670,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2670,5 |  | 2670,5 |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Буденновского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Буденновское сельское поселение» на 2018- 2022 годы»» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры. | процентов | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Буденновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | 0 | 1,7 | 1,7 |  |
| 1.2. | Охват населения благоустроенными территориями общего пользования | кв.м/чел | 0 | 0,15 | 0,15 |  |
| 1.3. | Количество общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Буденновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» | Количество, штук | 0 | 1 | 1 |  |