Российская Федерация

Ростовской области

Буденновского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  БУДЕННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 марта 2018 г.                                                                                                         №  30

п. Конезавод имени Буденного

О создании оперативного штаба по мониторингу благоустройства и наведения санитарного порядка и утверждении Плана организационных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Буденновское сельское поселение» на 2018 год

В целях активизации работы по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Буденновское сельское поселение», в соответствии с Планом организационных мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Ростовской области на 2018-2019 годы, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Буденновское сельское поселение»:

1. Создать оперативный штаб по мониторингу благоустройства и  наведению санитарного порядка на территории Буденновского сельского поселения в согласованном с заинтересованными лицами составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить положение о штабе по мониторингу благоустройства и  наведению санитарного порядка на территории Буденновского сельского поселения согласно приложению № 2.

3. Утвердить перечень мероприятий по благоустройству и санитарной очистке, рекомендуемых для проведения на территории Буденновского сельского поселения, согласно приложению № 3.

4. Оперативному штабу:

- организовать исполнение поручений по проведению дней благоустройства на территории поселения;

- выявлять случаи систематического захламления мусором, в т.ч. бытовым, и (или) отходами производства мест общего пользования или земельных участков, не отведенных для этих целей;

- организовывать по указанным в абзаце 2 пункта 4  настоящего распоряжения случаям проведение специалистами поселений по административной работе обязательного обследования таких мест для составления протоколов об административных правонарушениях;

- привлекать по согласованию специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Песчанокопском, Целинском и Егорлыкском районах и Межрайонного контрольно-надзорного пункта «Территориального Управления Россельхознадзора по Ростовской области» при выявлении фактов, свидетельствующих о совершении административных правонарушений, входящих в компетенцию указанных органов;

- проводить заседания штаба и информировать Главу Администрации Буденновского сельского поселения о проделанной работе.

5. Объявить днем благоустройства – последнюю пятницу каждого квартала.

6. Признать утратившими силу: распоряжение Администрации Буденновского сельского поселения от 16.03.2015 г. № 34 «О создании оперативного штаба по мониторингу благоустройства  и наведению санитарного порядка на территории Буденновского сельского поселения», распоряжение Администрации Буденновского сельского поселения от 31.10.2016 г. № 17 «О внесении изменений в распоряжение от 16.03.2015 г. № 34» .

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста муниципального хозяйства Сураеву А.В.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                                      К.В. Степаненко

Распоряжение вносит

специалист муниципального хозяйства

Сураева А.В.

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Буденновского сельского поселения

от 28.03.2018 г. № 30

Состав

оперативного штаба по мониторингу благоустройства и  наведения санитарного порядка на территории Буденновского сельского поселения

| 1. | Степаненко Константин Владимирович |  |  |  | Глава Администрации Буденновского сельского поселения, председатель штаба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Сураева Алла Владимировна |  |  |  | специалист муниципального хозяйства, секретарь штаба |
| 3. | Москвина Ирина Ивановна |  |  |  | специалист организационно правовой работы, заместитель председателя штаба |
| Члены штаба: |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Козак Ольга Викторовна |  |  | Начальник сектора экономики и финансов |
| 5. |  | Ессе Любовь Александровна |  | _ | Ведущий специалист сектора имущественных и земельных отношений |
| 6. |  | Шкиндер Наталья Александровна |  | _ | Специалист ЧС |
| 7. |  | Яровая Ольга Ивановна |  |  | Директор ООО "АгроСоюз Юг Руси" Филиал ПКЗ им. С.М. Буденного |
| 8. |  | Минькова Людмила Александровна |  |  | Директор МБОУ СОШ №80 |
| 9. |  | Жордочкин Дмитрий Эдуардович |  |  | Директор МОУ ООШ №24 |
| 10. |  | Лобаченко Наталья Андреевна |  |  | Начальник сестринского ухода на базе ФАПа |
| 11. |  | Героник Ольга Викторовна |  |  | Начальник Сальского филиала №2 ГУЗ ПТКД РО |
| 12. |  | Селявка Карина Олеговна |  |  | Директор МБДОУ № 19 |
| 13. |  | Овчарова Наталья Ивановна |  | - | Директор МБДОУ № 48 |

Приложение № 2

к  распоряжению Администрации

Буденновского сельского поселения

от 28.03.2018  г. № 30

### Положение

об оперативном штабе по мониторингу благоустройства  и

наведению санитарного порядка  на территории Буденновского сельского поселения

### 1. Общие положения

1.1. Оперативный штаб по мониторингу благоустройства  и наведению санитарного порядка  на территории Буденновского сельского поселения

(далее – штаб) создается распоряжением Администрации Буденновского сельского поселения.

1.2. Штаб является рабочим коллегиальным органом Администрации Буденновского сельского поселения.

1.3. В своей деятельности штаб руководствуется Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Администрации Буденновского сельского поселения и настоящим Положением.

### 2. Задачи штаба

  - Основными задачами штаба являются координация работ и контроль за реализацией мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий населённых пунктов Буденновского сельского поселения.

### 3. Функции штаба

  - В соответствии с основными задачами штаб:

3.1.1. Принимает решения по вопросам обеспечения благоустройства и санитарной очистке территорий населённых пунктов Буденновского сельского поселения.

3.1.2. Контролирует состояние земельных участков при использовании их организациями любой формы собственности и гражданами, в том числе в соответствии с целевым назначением.

3.1.3. Рассматривает конфликтные ситуации между организациями любой формы собственности, связанные с благоустройством закрепленных территорий.

### 4. Права штаба

  - При осуществлении своих функций штаб имеет право:

    - Запрашивать и получать от организаций любой формы собственности и граждан информацию и документы по вопросам благоустройства.

    - Приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей организаций любой формы собственности и граждан по вопросам благоустройства.

    - Штаб вправе привлекать к работе специалистов для составления заключений по вопросам благоустройства.

### 5. Организация работы штаба

5.1. Управление и руководство деятельностью штаба осуществляет председатель штаба, а в его отсутствие заместитель председателя штаба.

  - Заседания штаба проводятся как правило 1 раз в год. Председатель имеет право назначить проведение внеочередного заседания.

  - Решения штаба принимаются большинством голосов при открытом голосовании и считаются правомочными при участии в работе штаба не менее двух третей от общего числа его членов.

  - На основании решения штаба организации направляется выписка из протокола штаба за подписью секретаря штаба.

  - Решения штаба носят рекомендательный характер.

Приложение № 3

к  распоряжению Администрации

Буденновского сельского поселения

от 28.03.2018 г. № 30

План организационных мероприятий

по благоустройству и санитарной очистке территории

Буденновского сельского поселения на 2018-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Предусмотреть круглогодичный порядок работы штабов по благоустройству сельского поселения с учетом мероприятий, определенных настоящим планом. | постоянно | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 1.2 | Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий поселения в четыре этапа: - первый этап (весенний), - второй этап (летний), - третий этап (осенний), - четвертый этап (зимний). Проведение мероприятий 3-го и 4-го этапов, допускается корректировать по фактическому состоянию погодных условий. | 01.03-31.05 01.06-31.08 01.09-30.11 01.12-28.02 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 1.3 | Выявление предупреждение нарушений Правил благоустройства поселения. | постоянно | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 1.4 | Ликвидация выявленных несанкционированных свалочных очагов на территории поселения. | постоянно | Специалист имущественных и земельных отношений | Глава Администрации поселения |
| 1.5 | Надлежащее содержание мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы. | постоянно | Директор дома культуры | Глава Администрации поселения |
| 1.6 | Мониторинг территории поселения на предмет выявления нарушений выгула домашних животных. | постоянно | Специалист имущественных и земельных отношений | Глава Администрации поселения |
| 1.7 | Праздничное оформление территорий муниципальных образований к проведению празднований новогодних праздников, майских праздников, Дня России, дат образования муниципальных образований (День села и т.д.) | Период проведения мероприятий | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 1.8 | При проектировании и реализации проектов по благоустройству, застройке, перспективному развитию территорий, развитию улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры, учитывать потребности маломобильных групп граждан | постоянно | Специалист имущественных и земельных отношений | Глава Администрации поселения |
| 1.10 | Разработать и утвердить регламент действий в зимний период 2018-2019 организаций, обслуживающих жилищный фонд, с учетом обеспечения нормативной численности дворников, уборочной техники, противогололедных материалов. | до 01.06. 2018 | Руководители организаций, обслуживающих жилищный фонд | Специалист муниципального хозяйства |
| 1.11 | Организовать проверку (осмотр) наличия и технического состояния специализированной коммунальной техники муниципальных предприятий. | до 02.09. 2018 | Специалист ЧС | Глава Администрации поселения |
| - Мероприятия I этапа (весеннего) с 01.03.2017 по 31.05.2017 |  |  |  |  |
| 2.1 | Организовать проведение: - весеннего месячника чистоты - Дня древонасаждений - субботника | 19.03-21.04 14.04. 2018 21.04. 2018 | Специалист муниципального хозяйства, Специалист имущественных и земельных отношений | Глава Администрации поселения |
| 2.2 | Проведение Дня древонасаждения. По результатам проведения представить отчет. | 14.04. 2018 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 2.3 | Проведение субботника. По результатам проведения представить отчет. | 21.04. 2018 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 2.4 | Провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние территории кладбищ (санитарное содержание, валка и обрезка зеленых насаждений, корчевка пней) | до 25.04.2018 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| - Мероприятия II этапа (летнего) с 01.06.2018 по 30.08.2018 |  |  |  |  |
| 3.1 | Завершить работы по цветочному оформлению. | до 15.06. 2018 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 3.2 | Организовать мероприятия по надлежащему санитарному содержанию объектов благоустройства. | В течении всего периода | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| - Мероприятия III этапа (осеннего) с 01.09.2018 по 30.11.2018 |  |  |  |  |
| 4.1 | Организовать проведение: - осеннего месячника чистоты - субботника - Дня древонасаждений | 10.09-13.10 13.10.2018 20.10.2018 | Специалист муниципального хозяйства, Специалист имущественных и земельных отношений | Глава Администрации поселения |
| 4.2 | Организовать проведение субботника. По результатам проведения представить отчет. | 13.10. 2018 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 4.3 | Организовать проведение Дня древонасаждения. По результатам проведения представить отчет. | 20.10. 2018 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 4.4 | Разработать и утвердить план работы коммунальных служб в зимний период 2017-2018, с указанием ответственных должностных лиц. | до 31.10. 2018 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 4.5 | Организовать работу с руководителями управляющих организаций, предприятий, собственниками нежилых помещений, предприятиями ТСЖ по очистке прилегающих территорий от снега и льда, принятию мер по недопущению накапливания снежной массы на кровлях зданий и сооружений. | до 31.10. 2018 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 4.6 | Утвердить перечень основных улиц, подъездных путей к социально-значимым объектам, подлежащим расчистке от снега в первую очередь. | до 31.10. 2018 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 4.7 | Утвердить места временного складирования снежной массы. | до 31.10. 2018 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| - Мероприятия IV этапа (зимнего) с 01.12.2018 по 28.02.2019 |  |  |  |  |
| 5.1 | Организовать взаимодействие с руководителями организаций и предприятий по привлечению дополнительной техники для расчистки дорог и тротуаров от снега и наледи | В течении всего периода | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 5.2 | Обеспечить проведение мониторинга состояния кровель и придомовой территории, в случае выявления опасностей привлекать к ликвидации управляющие организации и ТСЖ/ЖСК. | В течении всего периода | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

по выходу из зимы на территории

Буденновского сельского поселения

| № п/п | Месторасположение убираемой территории | Виды работ | Дата проведения | Количество человек | Инвентарь | Техника | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория организаций и предприятий и прилегающие территории к ним в п. Конезавод имени Буденного | Очистка территории от мусора/обрезка сухих ветвей, уборка порубочных остатков | 26.03.18 | 90 | Грабли, мешки для мусора |  | Руководители организаций и предприятий |
| 2. | Территория организаций и предприятий и прилегающие территории к ним в п. Манычстрой | Очистка территории от мусора/обрезка сухих ветвей, уборка порубочных остатков | 26.03.18 | 30 | Грабли, мешки для мусора |  | Руководители организаций и предприятий |
| 3 | Территория в п. Манычстрой прилегающая к туббольнице "Дубки" | Очистка территории от мусора/обрезка сухих ветвей, уборка порубочных остатков | 26.03.18 | 10 | Грабли, мешки для мусора | 1 | Директор туббольницы "Дубки" Героник О.В. |
| 4 | Территория памятников Дона седого Сынам, могила Траспова, могила Неизвестному солдату в поселке Конезавод имени Буденного, 24-му погранполку в п. Манычстрой. | Очистка территории от мусора, сухой растительности | 26.03.18 | 8 | Грабли, секаторы, веники, мешки для мусора |  | Директор СДК Король А.А. |
| 5 | Территория парка по ул. Ленина,15 в поселке Конезавод имени Буденного | Очистка территории от мусора, сухой растительности | 26.03.18 | 6 | Грабли, веники, мешки для мусора |  | Директор СДК Король А.А. |
| 6 | Территория Балки Янина п. Конезавод имени Буденного | Очистка территории от мусора, сухой растительности | 26.03.18 | 12 | тяпки, мешки для мусора |  | Специалист ЖКХ Сураева А.В. |
| 7 | Уборка территории центрального кладбища п. Конезавод имени Буденного и прилегающей территории | Очистка территории от мусора, сухой растительности/ обрезка деревьев и уборка порубочных остатков | 03.04.18 | 100 | Грабли, секаторы, топоры, тяпки, мешки для мусора | 3 | Специалист ЖКХ Сураева А.В. |
|  | ВСЕГО |  |  | 397 |  | 5 |  |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

проведения субботника 21.04.2018 г. на территории

Буденновского сельского поселения

| № п/п | Месторасположение убираемой территории | Виды работ | Объемы тыс. кв. м. | Количество | Инвентарь | Техника | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория поселка Конезавод имени Буденного, ул. Ленина от шк. № 80 включая парк Дона седого Сынам до Ленина,5 (территория старого дет. сада) | Очистка территории от мусора, побелка деревьев, ограждений | 12,0 м2 / 50 деревьев, забор воль парка | 12 | 12 побелочных щеток, 12 ведер, 3 мешка для мусора |  | Директор школы № 80 п. Конезавод имени Буденного Минькова Л.А. |
| 2 | Территория поселка Конезавод имени Буденного по ул. Ленина от школы № 80 до парка, по адресу: Ленина,15, территория старого детского сада и прилегающая территория к детскому саду по ул. Садовая | Очистка территории от мусора, побелка деревьев, ограждений | 8,0 м2 / 60 деревьев | 6 | 6 побелочных щеток, 6 ведер, 6 мешков для мусора |  | Директор МБДОУ № 19 Силявка К.О., начальник постового отделения Литвтнова С.В. |
| 3 | Территория поселка Конезавод имени Буденного ул. Ленина,15 территория парка | Очистка территории от мусора, побелка деревьев, ограждений | 10,0м2 / 50 деревьев, забор воль парка | 8 | 8 побелочных щеток, 8 ведер, 5 мешков для мусора |  | Заведующая отд. № 18 Охременко Е.В. Директор СДК п. Конезавод имни Буденного Король А. |
| 4 | Побелка деревьев вдоль региональной трассы на выезде п. Конезавод имени Буденного в сторону г. Сальска – широкая лесополоса | Очистка территории от мусора, побелка деревьев, ограждений | 5,0 м2 / 150 деревьев | 12 | 12 побелочных щеток, 12 ведер, 5 мешков для мусора | 1 | Заведующая ОСУ Лобаченко Н.А., заведующий ФАПом |
| 5 | Побелка деревьев вдоль региональной трассы от Хлебной балки до п. Конезавод имени Буденного | Очистка территории от мусора, побелка деревьев, ограждений | 14,0 м2 / 100 деревьев | 10 | 12 побелочных щеток, 12 ведер, 5 мешков для мусора | 1 | Специалист по муниципальному хозяйству Сураева А.В. |
|  | ВСЕГО |  | 49 м2 / 410 деревьев | 48 | 48 побелочных щеток, 48 ведер, 24 мешка для мусора | 2 |  |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

проведения весеннего месячника чистоты с 19.03.2018 по 21.04.2018г.

на территории Буденновского сельского поселения

| № п/п | Месторасположение убираемой территории | Дата проведения | Виды работ | Количество человек | Инвентарь | Число привлеченной техники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория организаций и предприятий и прилегающие территории к ним в п. Конезавод имени Буденного | 26.03.18- 15.04.18 | Очистка территории от мусора/обрезка сухих ветвей, уборка порубочных остатков | 95 | Грабли - 30, мешки для мусора - 10 |  |
| 2. | Территория организаций и предприятий и прилегающие территории к ним в п. Манычстрой | 26.03.18- 15.04.18 | Очистка территории от мусора/обрезка сухих ветвей, уборка порубочных остатков | 30 | Грабли - 10, мешки для мусора - 10 |  |
| 3 | Территория в п. Манычстрой от туббольницы "Дубки" до железнодорожного переезда | 26.03.18 | Очистка территории от мусора | 10 | Мешки для мусора - 10 | 1 |
| 4 | Территория памятника 24 погранполку в п. Манычстрой | 24.03.18 | Очистка территории от мусора, сухой растительности | 6 | Грабли -3, веники-2, мешки для мусора - 1 |  |
| 5 | Уборка территории кладбища п. Манычстрой и прилегающей территории | 04.04.18 | Очистка территории от мусора, сухой растительности/ обрезка деревьев и уборка порубочных остатков | 20 | Грабли - 10, 2 топора, мешки для мусора - 5 |  |
| 6 | Уборка территории центрального кладбища п. Конезавод имени Буденного и прилегающей территории | 03.04.18 | Очистка территории от мусора, сухой растительности/ обрезка деревьев и уборка порубочных остатков | 50 | Грабли - 40, 4 топора, мешки для мусора - 10 | 3 |
| 7 | п. Конезавод имени Буденного ул. Ленина, парковые зоны (ул. 70 лет Октября,16 и ул. Ленина,15), памятник Дона Седого сынам, могила Траспова, памятник Ленину, ул. Буденного, ул. Самохвалова, ул. Молодежная, ул. Театральная | 13.04.18 | Очистка территории от мусора, сухой растительности | 20 | Грабли - 7, 6 веников, мешки для мусора - 10 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 3 |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

проведения осеннего месячника чистоты с 10.09.2017 по 13.10.2017 г.

на территории Буденновского сельского поселения

| № п/п | Месторасположение убираемой территории | Дата проведения | Виды работ | Количество человек | Инвентарь | Число привлеченной техники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория организаций и предприятий и прилегающие территории к ним в п. Конезавод имени Буденного | 10.09.2018 - 13.10.2018 | Очистка территории от мусора, сухой листвы | 95 | грабли, мешки для мусора - 50 | 1 |
| 2. | Территория организаций и предприятий и прилегающие территории к ним в п. Манычстрой | 10.09.2018 - 13.10.2018 | Очистка территории от мусора, сухой листвы | 30 | грабли, мешки для мусора - 20 |  |
| 3. | п. Конезавод имени Буденного ул. Ленина, парковые зоны (ул. 70 лет Октября,16 и ул. Ленина,15), памятник Дона Седого сынам, могила Траспова, памятник Ленину, ул. Буденного, ул. Самохвалова, ул. Молодежная, ул. Театральная | 10.09.2018 - 13.10.2018 | Очистка территории от мусора, сухой растительности | 20 | 7 грабель, 6 веников, мешки для мусора - 10 |  |
| 4. | Уборка территории прилегающей к кладбищу п. Конезавод имени Буденного | 21.09.18 | Очистка территории от мусора | 10 | Вилы, грабли, мешки для мусора - 20 |  |
| 5. | Территория памятника 24 погранполку в п. Манычстрой | 28.09.18 | Очистка территории от мусора, сухой растительности | 6 | грабли, веники, мешки для мусора - 2 |  |
| 6. | Вдоль региональной трассы от г. Сальска до п. Манычстрой от полосы отвода до лесополосы | 05.10.2018 | Очистка территории от мусора | 30 | мешки для мусора - 30 | 1 |
| 7. | Территория в п. Манычстрой от туббольницы "Дубки" до железнодорожного переезда | 12.10.2018 | Очистка территории от мусора | 10 | мешки для мусора - 10 | 1 |
| 8. | Вдоль региональной трассы от п. Конезавод имени Буденного до п. Сальский Беслан от полосы отвода до лесополосы | 12.10.2018 | Очистка территории от мусора | 30 | мешки для мусора - 30 | 1 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

проведения "Дня древонасаждений" 14.04.2018 г. на территории

Буденновского сельского поселения

| № п/п | Месторасположение убираемой территории | Виды работ | Срок исполнения | Количество | Инвентарь | Техника | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детская площадка п. Конезавод имени Буденного, ул. Степная, 13-б | копка лунок, высадка саженцев | 14.04.2017 | 10 туй | 2 лопаты | Газель | Специалист ЖКХ Сураева А.В. |
| 2. | п. Конезавод им. Буденного, ул. Комсомольская | копка лунок, высадка саженцев | 14.04.2017 | 30 каштан | 6 лопат | Газель | Специалист ЖКХ Сураева А.В. |
| 3. | п. Конезавод им. Буденного, ул. Магистральная,17 | копка лунок, высадка саженцев | 14.04.2017 | 20 туй | 4 лопаты | Газель | Специалист ЖКХ Сураева А.В. |
| Итого: |  |  |  | 60 | 12 | 1 |  |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

проведения "Дня древонасаждений" 20.10.2017 г. на территории

Буденновского сельского поселения

| № п/п | Месторасположение территории | Виды работ | Срок исполнения | Количество | Инвентарь | Техника | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория кладбища п. Манычстрой, ул. Магистральная | копка лунок, высадка саженцев | 20.10.2018 | 15 | 4 лопаты | Газель | Специалист ЖКХ Сураева А.В. |
| Итого: |  |  |  | 15 | 4 | 1 |  |

Исполнитель: специалист по

муниципальному хозяйству Сураева А.В.