Российская Федерация

Ростовской области

Буденновского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  БУДЕННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО                                           ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 марта 2019 г.                                                                                                    №  35

п. Конезавод имени Буденного

О внесении изменений в распоряжение

от 16.03.2015 г. № 34 "О создании

оперативного штаба по мониторингу

благоустройства и наведения санитарного

порядка на территории

Буденновского сельского поселения"

С целью актуализации распоряжения Администрации Буденновского сельского поселения от 16.03.2015 г. № 34 «О создании оперативного штаба по мониторингу благоустройства и наведения санитарного порядка на территории Буденновского сельского поселения»:

- Внести изменения в состав оперативного штаба по мониторингу благоустройства и  наведению санитарного порядка на территории Буденновского сельского поселения в согласованном с заинтересованными лицами, в составе:

Председатель:

| 1 | Степаненко Константин Владимирович | ( | Глава Администрации Буденновского сельского поселения, председатель штаба |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Заместитель председателя: Москвина Ирина Ивановна | ( | Ведущий специалист организационно правовой работы, заместитель председателя штаба |
|  | Секретарь: |  |  |
| 3 | Сураева Алла Владимировна | ( | Ведущий специалист муниципального хозяйства, секретарь штаба |
| Члены штаба: |
|  | Козак Ольга Викторовна |  | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Разумова Оксана Владимировна | _ | Специалист ЧС |
|  | Грушевский Владимир Анатольевич | ( | Директор ООО "АгроСоюз Юг Руси" Филиал ПКЗ им. С.М. Буденного |
|  | Минькова Людмила Александровна | ( | Директор МБОУ СОШ № 80 |
|  | Радченко Валентина Вячеславовна | ( | Директор МОУ ООШ № 24 |
|  | Бурдин Александр Владимирович | ( | Фельдшер ФАПа п. Конезавод имени Буденного |
|  | Пономарева Оксана Алексеевна | ( | И.о. начальника Сальского филиала ГБУ РО «Областной клинический центр фтизиопульманологии» |
|  | Силявка Карина Олеговна | ( | Директор МБДОУ № 19 |
|  | Овчарова Наталья Ивановна Охременко Елена Васильевна Захарченко Михаил Викторович | ( _ _ | Директор МБДОУ № 48 Заведующая ОСО № 14 Начальник РТПС |
|  |  | ( | Директор Буденновского СДК |

- Дополнить распоряжение Администрации Буденновского сельского поселения от 16.03.2015 г. № 34 «О создании оперативного штаба по мониторингу благоустройства и наведения санитарного порядка на территории Буденновского сельского поселения» приложением «Организационный план» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста по муниципальному хозяйству Администрации Буденновского сельского поселения Сураеву А.В.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                                     К.В. Степаненко

Распоряжение вносит

специалист по муниципальному хозяйству

Сураева А.В.

Приложение № 1

к  распоряжению Администрации

Буденновского сельского поселения

от 29.03.2019 г. №  35

План организационных мероприятий

по благоустройству и санитарной очистке территории

Буденновского сельского поселения на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
| 1.1 | Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий поселения в четыре этапа: - первый этап (весенний), - второй этап (летний), - третий этап (осенний), - четвертый этап (зимний). Проведение мероприятий 3-го и 4-го этапов, допускается корректировать по фактическому состоянию погодных условий. | 01.03-31.05 01.06-31.08 01.09-30.11 01.12-28.02 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 1.2 | Выявление предупреждение нарушений Правил благоустройства поселения. | постоянно | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 1.3 | Ликвидация выявленных несанкционированных свалочных очагов на территории поселения. | постоянно | Специалист имущественных и земельных отношений | Глава Администрации поселения |
| 1.4 | Надлежащее содержание мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы. | постоянно | Директор дома культуры | Глава Администрации поселения |
| 1.5 | Мониторинг территории поселения на предмет выявления нарушений выгула домашних животных. | постоянно | Специалист имущественных и земельных отношений | Глава Администрации поселения |
| 1.6 | Праздничное оформление территорий муниципальных образований к проведению празднований новогодних праздников, майских праздников, Дня России, дат образования муниципальных образований (День села и т.д.) | Период проведения мероприятий | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 1.7 | При проектировании и реализации проектов по благоустройству, застройке, перспективному развитию территорий, развитию улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры, учитывать потребности маломобильных групп граждан | постоянно | Специалист имущественных и земельных отношений | Глава Администрации поселения |
| Мероприятия I этапа (весеннего) с 01.03.2019 по 31.05.2019 |
| 2.1 | Организовать проведение: - весеннего месячника чистоты - Дня древонасаждений - субботника | 18.03-20.04 13.04. 2019 20.04. 2019 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 2.2 | Проведение Дня древонасаждения. По результатам проведения представить отчет. | 13.04. 2019 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 2.3 | Проведение субботника. По результатам проведения представить отчет. | 20.04. 2019 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 2.4 | Провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние территории кладбищ (санитарное содержание, валка и обрезка зеленых насаждений, корчевка пней) | до 25.04.2019 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| Мероприятия II этапа (летнего) с 01.06.2019 по 30.08.2019 |
| 3.1 | Завершить работы по цветочному оформлению. | до 14.06. 2019 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 3.2 | Организовать мероприятия по надлежащему санитарному содержанию объектов благоустройства. | В течение всего периода | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| Мероприятия III этапа (осеннего) с 01.09.2019 по 30.11.2019 |
| 4.1 | Организовать проведение: - осеннего месячника чистоты - субботника - Дня древонасаждений | 09.09-11.10 12.10.2019 19.10.2019 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 4.2 | Организовать проведение субботника. По результатам проведения представить отчет. | 13.10. 2019 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 4.3 | Организовать проведение Дня древонасаждения. По результатам проведения представить отчет. | 20.10. 2019 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 4.4 | Организовать работу с руководителями управляющих организаций, предприятий, собственниками нежилых помещений, предприятиями ТСЖ по очистке прилегающих территорий от снега и льда, принятию мер по недопущению накапливания снежной массы на кровлях зданий и сооружений. | до 31.10. 2019 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 4.5 | Утвердить перечень основных улиц, подъездных путей к социально-значимым объектам, подлежащим расчистке от снега в первую очередь. | до 31.10. 2019 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 4.6 | Утвердить места временного складирования снежной массы. | до 31.10. 2019 | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| Мероприятия IV этапа (зимнего) с 01.12.2019 по 28.02.2020 |
| 5.1 | Организовать взаимодействие с руководителями организаций и предприятий по привлечению дополнительной техники для расчистки дорог и тротуаров от снега и наледи | В течении всего периода | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |
| 5.2 | Обеспечить проведение мониторинга состояния кровель и придомовой территории, в случае выявления опасностей привлекать к ликвидации управляющие организации и ТСЖ/ЖСК. | В течении всего периода | Специалист муниципального хозяйства | Глава Администрации поселения |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

по выходу из зимы на территории

Буденновского сельского поселения

| № п/п | Месторасположение убираемой территории | Виды работ | Дата проведения | Количество человек | Инвентарь | Техника | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория организаций и предприятий с прилегающими территориями к ним в п. Конезавод имени Буденного | Очистка территории от мусора/обрезка сухих ветвей, уборка порубочных остатков | 26.03.19 | 90 | Грабли, мешки для мусора |  | Руководители организаций и предприятий |
| 2. | Территория организаций и предприятий и прилегающие территории к ним в п. Манычстрой | Очистка территории от мусора/обрезка сухих ветвей, уборка порубочных остатков | 26.03.19 | 30 | Грабли, мешки для мусора |  | Руководители организаций и предприятий |
| 3 | Территория в п. Манычстрой прилегающая к Сальскому филиалу государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областной клинический центр фтизиопульманологии» | Очистка территории от мусора/обрезка сухих ветвей, уборка порубочных остатков | 26.03.19 | 10 | Грабли, мешки для мусора | 1 | И.о. начальника Пономарева О.А. |
| 4 | Территория памятников Дона седого Сынам, могила Траспова, могила Неизвестному солдату в поселке Конезавод имени Буденного, 24-му погранполку в п. Манычстрой. | Очистка территории от мусора, сухой растительности | 19.04.19 | 8 | Грабли, секаторы, веники, мешки для мусора |  | Специалист ЖКХ Сураева А.В. |
| 5 | Территория парка по ул. Ленина,15 в поселке Конезавод имени Буденного | Очистка территории от мусора, сухой растительности | 26.03.19 | 6 | Грабли, веники, мешки для мусора |  | Специалист ЖКХ Сураева А.В. |
| 6 | Территория Балки Янина п. Конезавод имени Буденного | Очистка территории от мусора, сухой растительности | 12.03.19 | 12 | тяпки, мешки для мусора |  | Специалист ЖКХ Сураева А.В. |
| 7 | Уборка территории центрального кладбища п. Конезавод имени Буденного и прилегающей территории | Очистка территории от мусора, сухой растительности/ обрезка деревьев и уборка порубочных остатков | 05.04.19 | 100 | Грабли, секаторы, топоры, тяпки, мешки для мусора | 3 | Специалист ЖКХ Сураева А.В. |
|  | ВСЕГО |  |  | 397 |  | 5 |  |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

проведения субботника 20.04.2019 г. на территории

Буденновского сельского поселения

| № п/п | Месторасположение убираемой территории | Виды работ | Объемы тыс. кв. м. | Количество | Инвентарь | Техника | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория поселка Конезавод имени Буденного, ул. Ленина от шк. № 80 включая парк Дона седого Сынам до Ленина,5 (территория старого дет. сада) | Очистка территории от мусора, побелка деревьев, ограждений | 12,0 м2 / 50 деревьев, забор воль парка | 12 | 12 побелочных щеток, 12 ведер, 3 мешка для мусора |  | Директор школы № 80 п. Конезавод имени Буденного Минькова Л.А. |
| 2 | Территория поселка Конезавод имени Буденного по ул. Ленина территория Ленина,5, Ленина,15, | Очистка территории от мусора, побелка деревьев, ограждений | 18,0 м2 / 110 деревьев | 14 | 14 побелочных щеток, 14 ведер, 6 мешков для мусора |  | Заведующая ОСО № 14 Охременко Е.В. Директор МБДОУ № 19 Силявка К.О |
| 3 | Побелка деревьев вдоль региональной трассы на выезде п. Конезавод имени Буденного в сторону г. Сальска – широкая лесополоса | Очистка территории от мусора, побелка деревьев, ограждений | 5,0 м2 / 150 деревьев | 12 | 12 побелочных щеток, 12 ведер, 5 мешков для мусора | 1 | Начальник РТПС Захарченко М.В. Фельдшер ФАПа Бурдин А.В. |
| 4 | Побелка деревьев вдоль региональной трассы от Хлебной балки до п. Конезавод имени Буденного | Очистка территории от мусора, побелка деревьев, ограждений | 14,0 м2 / 100 деревьев | 10 | 12 побелочных щеток, 12 ведер, 5 мешков для мусора | 1 | Специалист по муниципальному хозяйству Сураева А.В. |
|  | ВСЕГО |  | 49 м2 / 410 деревьев | 48 | 48 побелочных щеток, 48 ведер, 24 мешка для мусора | 2 |  |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

проведения весеннего месячника чистоты с 18.03.2019 по 20.04.2019 г.

на территории Буденновского сельского поселения

| № п/п | Месторасположение убираемой территории | Дата проведения | Виды работ | Количество человек | Инвентарь | Число привлеченной техники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория организаций и предприятий и прилегающие территории к ним в п. Конезавод имени Буденного | 26.03.19- 12.04.19 | Очистка территории от мусора/обрезка сухих ветвей, уборка порубочных остатков | 95 | Грабли - 30, мешки для мусора - 10 |  |
| 2. | Территория организаций и предприятий и прилегающие территории к ним в п. Манычстрой | 26.03.19- 12.04.19 | Очистка территории от мусора/обрезка сухих ветвей, уборка порубочных остатков | 30 | Грабли - 10, мешки для мусора - 10 |  |
| 3 | Территория в п. Манычстрой от Сальского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областной клинический центр фтизиопульманологии» до железнодорожного переезда | 05.04.19 | Очистка территории от мусора | 10 | Мешки для мусора - 10 | 1 |
| 4 | Территория памятника 24 погранполку в п. Манычстрой | 05.04.19 | Очистка территории от мусора, сухой растительности | 6 | Грабли -3, веники-2, мешки для мусора - 1 |  |
| 5 | Уборка территории кладбища п. Манычстрой и прилегающей территории | 05.04.19 | Очистка территории от мусора, сухой растительности/ обрезка деревьев и уборка порубочных остатков | 20 | Грабли - 10, 2 топора, мешки для мусора - 5 |  |
| 6 | Уборка территории центрального кладбища п. Конезавод имени Буденного и прилегающей территории | 12.04.19 | Очистка территории от мусора, сухой растительности/ обрезка деревьев и уборка порубочных остатков | 50 | Грабли - 40, 4 топора, мешки для мусора - 10 | 3 |
| 7 | п. Конезавод имени Буденного ул. Ленина, парковые зоны (ул. 70 лет Октября,16 и ул. Ленина,15), памятник Дона Седого сынам, могила Траспова, памятник Ленину, ул. Буденного, ул. Самохвалова, ул. Молодежная, ул. Театральная | 19.04.19 | Очистка территории от мусора, сухой растительности | 20 | Грабли - 7, 6 веников, мешки для мусора - 10 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 3 |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

проведения осеннего месячника чистоты с 09.09.2019 по 12.10.2019 г.

на территории Буденновского сельского поселения

| № п/п | Месторасположение убираемой территории | Дата проведения | Виды работ | Количество человек | Инвентарь | Число привлеченной техники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория организаций и предприятий и прилегающие территории к ним в п. Конезавод имени Буденного | 09.09.2019 - 12.10.2019 | Очистка территории от мусора, сухой листвы | 95 | грабли, мешки для мусора - 50 | 1 |
| 2. | Территория организаций и предприятий и прилегающие территории к ним в п. Манычстрой | 09.09.2019 - 12.10.2019 | Очистка территории от мусора, сухой листвы | 30 | грабли, мешки для мусора - 20 |  |
| 3. | п. Конезавод имени Буденного ул. Ленина, парковые зоны (ул. 70 лет Октября,16 и ул. Ленина,15), памятник Дона Седого сынам, могила Траспова, памятник Ленину, ул. Буденного, ул. Самохвалова, ул. Молодежная, ул. Театральная | 09.09.2019 - 12.10.2019 | Очистка территории от мусора, сухой растительности | 20 | 7 грабель, 6 веников, мешки для мусора - 10 |  |
| 4. | Уборка территории прилегающей к кладбищу п. Конезавод имени Буденного | 20.09.19 | Очистка территории от мусора | 10 | Вилы, грабли, мешки для мусора - 20 |  |
| 5. | Территория памятника 24 погранполку в п. Манычстрой | 27.09.19 | Очистка территории от мусора, сухой растительности | 6 | грабли, веники, мешки для мусора - 2 |  |
| 6. | Вдоль региональной трассы от г. Сальска до п. Манычстрой от полосы отвода до лесополосы | 04.10.2019 | Очистка территории от мусора | 30 | мешки для мусора - 30 | 1 |
| 7. | Территория в п. Манычстрой от туббольницы "Дубки" до железнодорожного переезда | 11.10.2019 | Очистка территории от мусора | 10 | мешки для мусора - 10 | 1 |
| 8. | Вдоль региональной трассы от п. Конезавод имени Буденного до п. Сальский Беслан от полосы отвода до лесополосы | 11.10.2019 | Очистка территории от мусора | 30 | мешки для мусора - 30 | 1 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

проведения "Дня древонасаждений" 13.04.2019 г. на территории

Буденновского сельского поселения

| № п/п | Месторасположение убираемой территории | Виды работ | Срок исполнения | Количество | Инвентарь | Техника | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Конезавод им. Буденного, ул. 70 лет Октября,16 | копка лунок, высадка саженцев | 13.04.2019 | 10 туй | 3 лопаты | Газель | Специалист ЖКХ Сураева А.В. |
| 2. | п. Конезавод им. Буденного, ул. Ленина,15-а | копка лунок, высадка саженцев | 13.04.2019 | 10 рябин | 3 лопаты | Газель | Специалист ЖКХ Сураева А.В. |
| Итого: |  |  | 20 | 6 | 1 |  |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

проведения "Дня древонасаждений" 19.10.2019 г. на территории

Буденновского сельского поселения

| № п/п | Месторасположение территории | Виды работ | Срок исполнения | Количество | Инвентарь | Техника | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Конезавод им. Буденного, ул. Ленина,15-а | копка лунок, высадка саженцев | 19.10.2019 | 10 рябин | 3 лопаты | Газель | Специалист ЖКХ Сураева А.В. |
| Итого: |  |  | 10 | 3 | 1 |  |