Российская Федерация

Ростовская область

Сальский  район

Администрация Буденновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2016 г.                                                                                   № 105

п.Конезавод имени Буденного

Об утверждении графика

разработки и утверждения схем

теплоснабжения Буденновского

сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем теплоснабжения Буденновского сельского поселения.

2.  Разместить настоящее постановление на официальном  сайте Администрации Буденновского  сельского поселения в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста муниципального хозяйства.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                     Г.В. Миргород

Постановление вносит:

специалист муниципального хозяйства Сураева А.В.

Приложение

к постановлению Администрации

Буденновского сельского поселения

от  08.08.2016 г. №105

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БУДЕННОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации сетей теплоснабжения, участвующих в теплоснабжении Буденновского сельского поселения | 08.08.2016-08.08.2016 |  |
| 2. | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем теплоснабжения | 08.08.2016 |  |
| 3. | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем теплоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 08.08.2016 |  |
| 4. | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 08.08.2016 |  |
| 5. | Разработка схем теплоснабжения | 09.08.2016- 12.08.2016 |  |
| 6. | Передача проекта схем теплоснабжения на рассмотрение | 12.08.2016 |  |
| 7. | Размещение проекта схем теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем теплоснабжения на официальном сайте. | 12.08.2016 |  |
| 8. | Рассмотрение проекта схем теплоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 12.08.2016 |  |
| 9. | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 12.08.2016 |  |
| 10. | Публичные слушания по проекту схем теплоснабжения | 19.08.2016 |  |
| 11. | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведения публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 20.08.2016 |  |
| 12. | Принятие постановления Главы Администрации об утверждении схем теплоснабжения | 26.08.2016 |  |
| 13. | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте. | 31.08.2016 |  |